| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Date | Avril 2026 |
| Statut | Version revisee de travail, alignee sur le lab LGZ-RGL |
| Objet | Validation du cadre de poursuite du projet Odoo |

1. Objet de la note

La presente note a pour objet de soumettre au comite de direction un cadrage revise du projet Odoo concernant :

- Les Grandlieu’Zarts (LGZ) ;

- Radio Grandlieu (RGL) ;

- Cric Crac Cafe (CCC).

Elle vise a permettre au comite de direction de se prononcer sur :

- le perimetre general du projet ;

- la lecture retenue entre LGZ, RGL et CCC ;

- la base fonctionnelle initiale ;

- le decoupage du projet en lots ;

- le cadre methodologique de mise en oeuvre ;

- le cadre economique et technique ;

- et les conditions de poursuite du projet.

2. Contexte general

Le projet concerne deux associations hebergees dans les memes locaux : Les Grandlieu’Zarts (LGZ) et Radio Grandlieu (RGL).

A cet ensemble s’ajoute Cric Crac Cafe (CCC), qui doit etre lu non comme une troisieme structure autonome au meme niveau que LGZ et RGL, mais comme une activite rattachee a LGZ, avec ses propres enjeux de gestion.

Le projet doit donc etre lu comme une demarche de structuration portant :

- sur deux structures juridiquement distinctes, LGZ et RGL ;

- dans un environnement partage ;

- avec certains besoins communs ;

- et avec un sous-perimetre specifique CCC rattache a LGZ.

L’objectif n’est pas une fusion de gestion, mais la mise en place d’un cadre Odoo capable de :

- separer clairement ce qui doit l’etre ;

- mutualiser ce qui peut l’etre utilement ;

- et permettre une progression par etapes.

3. Odoo comme socle du projet

Odoo est retenu comme socle de structuration progressive.

Le projet est développé sur la base de Odoo 19 Community Edition.

Cette version constitue le socle technique retenu a ce stade.

Les choix fonctionnels, techniques et de modules doivent donc etre lus en coherence avec ce cadre.

Dans le cadre du projet LGZ / RGL / CCC, Odoo n’est pas envisagé comme un basculement global immediat, mais comme un environnement de travail interne capable de couvrir progressivement :

- la relation ;

- la gestion ;

- la facturation ;

- certains flux operationnels ;

- le documentaire de gestion ;

- le suivi de projet ;

- les achats ;

- les ventes et encaissements pour CCC ;

- ainsi que certains connecteurs ou flux externes utiles.

Le projet est donc pensé comme un socle évolutif, alimente par des lots successifs.

4. Travail préalable et état du lab

Un premier travail d’identification et de traduction du besoin a déjà été méné.

Il a permis :

- d’identifier les premiers besoins ;

- de poser une lecture plus claire de LGZ, RGL et CCC ;

- de distinguer les sujets communs et les sujets propres à chaque perimetre ;

- d’amorcer une traduction fonctionnelle dans Odoo ;

- et de valider sur le lab plusieurs briques utiles du périmetre HelloAsso.

4.1. Ce que le lab LGZ-RGL confirme deja

Le lab LGZ-RGL confirme déjà plusieurs éléments concrêts autour du sous-périmètre HelloAsso du projet.

Sont désormais opérationnels ou valides sur le lab :

- une landing HelloAsso par societe active ;

- une lecture des contacts adherents synchronises ;

- un inventaire des evenements / billetteries HelloAsso ;

- la lecture des commandes liees a ces campagnes ;

- un objet dedie de paiement HelloAsso dans Odoo ;

- un import CSV MVP des paiements ;

- un import API MVP des paiements ;

- une orchestration cron MVP des paiements API ;

- une navigation HelloAsso plus structuree entre consultation, paiement et configuration.

Ces validations ne signifient pas que le projet est terminé. Elles montrent en revanche qu’une partie du besoin HelloAsso du périmetre LGZ / RGL est déjà sortie du simple cadrage et entre dans un usage réel de back-office Odoo.

5. Constats retenus

Les premiers éléments recueillis conduisent à retenir les constats suivants :

- LGZ et RGL ont des activites distinctes ;

- leurs fonctionnements peuvent se croiser sur certains sujets ;

- leurs besoins de gestion ne sont pas identiques ;

- certaines ressources sont deja mutualisees, notamment les locaux et une partie de l’environnement de travail ;

- chacune conserve toutefois son autonomie, notamment sur les plans administratif et comptable ;

- CCC doit etre traite comme un sujet specifique, rattache a LGZ, et non comme une structure strictement equivalente a LGZ ou RGL.

Le projet doit donc tenir ensemble deux exigences :

- separer clairement les gestions ;

- permettre un socle commun lorsque cela est utile.

6. Lecture retenue du projet

6.1. Les Grandlieu’Zarts

Pour LGZ, le projet concerne notamment :

- les usages de gestion ;

- le suivi des contacts, partenaires, adherents et parties prenantes ;

- la coordination operationnelle ;

- l’organisation documentaire de gestion ;

- certains flux de fonctionnement ;

- et le sous-perimetre HelloAsso deja identifie comme besoin reel.

6.2. Radio Grandlieu

Pour RGL, le projet concerne notamment :

- la structuration operationnelle ;

- le suivi de projet ;

- le suivi de facturation ;

- et la mise en place d’un cadre de gestion plus lisible.

6.3. Cric Crac Cafe

Cric Crac Cafe, rattache a LGZ, elargit le perimetre du projet.

Ce sous-perimetre fait apparaitre des besoins propres, notamment autour :

- de la caisse ;

- des ventes et encaissements ;

- des articles ;

- des achats et fournisseurs ;

- du suivi d’exploitation ;

- du terminal de paiement ;

- et, le cas echeant, des stocks ou du suivi matiere.

Le sujet CCC constitue donc un lot specifique, avec ses propres enjeux fonctionnels et sa propre temporalite.

7. Outils et ecosysteme existants

Pour LGZ, plusieurs outils occupent deja une place reelle.

7.1. Pennylane

Pennylane est utilise principalement comme espace de depot documentaire a destination du cabinet comptable.

7.2. HelloAsso

HelloAsso couvre un besoin fonctionnel important pour LGZ et RGL autour :

- des adhésions ;

- de la billetterie et des évènements ;

- des paiements en ligne associes a ces flux ;

- et plus largement de certains encaissements lies a la vie associative.

Le projet Odoo n’a pas vocation a remplacer HelloAsso comme plateforme publique de collecte, d’inscription ou de billetterie.

En revanche, il a vocation a :

- relire dans Odoo les flux utiles issus de HelloAsso ;

- les structurer dans un cadre de gestion interne ;

- les rattacher clairement a la bonne societe ;

- les rendre consultables et exploitables dans Odoo ;

- et fiabiliser le suivi interne sans ressaisie.

Dans cette logique, HelloAsso doit etre compris comme un sous-perimetre fonctionnel identifie du projet, commun a LGZ et RGL, deja partiellement structure dans Odoo et deja valide sur le lab pour plusieurs usages.

7.3. WhatsApp

WhatsApp occupe une place importante dans la communication operationnelle, notamment pour les echanges rapides, la mobilisation autour des evenements et l’animation du quotidien.

Pour RGL, le besoin parait aujourd’hui plus directement lie a la structuration des projets et au suivi de facturation.

8. Base fonctionnelle retenue

La base fonctionnelle retenue comprend notamment :

- la gestion de la relation ;

- la facturation ;

- le point de vente pour les usages lies a Cric Crac Cafe ;

- la gestion documentaire de gestion ;

- le suivi de projet ;

- les achats ;

- et, pour LGZ et RGL, la lecture structuree dans Odoo des flux utiles issus de HelloAsso, en particulier autour :

  - des adherents ;

  - des evenements / billetteries ;

  - des commandes ;

  - et des paiements.

Cette base constitue le socle initial propose pour la mise en oeuvre.

9. Découpage du projet en lots

| Lot | Modules / perimetre | Entites concernees | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 - Socle commun | contacts, crm, account, socle multi-societes, configuration generale | LGZ + RGL | Structuration commune, separation des gestions |
| Lot 2 - Operations | project, hr_timesheet, purchase | RGL (+ LGZ) | Suivi de projet, temps et achats |
| Lot 3 - CCC | point_of_sale, stock, product, exploitation CCC | CCC / LGZ | Caisse, encaissement, suivi d’exploitation |
| Lot 4 - HelloAsso et enrichissements | connecteurs HelloAsso, reporting, automatismes, modules OCA utiles, integrations externes | LGZ + RGL, puis extension selon arbitrages | Structurer les flux externes utiles, en particulier adherents, billetteries, commandes et paiements |

9.1. Comment lire le lot HelloAsso

Le sous-périmetre HelloAsso ne doit pas être lu comme un sujet annexe.

Pour LGZ, il couvre déjà un besoin fonctionnel concret et vérifie sur le lab.

Il constitue aujourd’hui un bon exemple de mise en oeuvre progressive du projet :

- flux public conserve dans l’outil d’origine ;

- lecture interne structuree dans Odoo ;

- progression par MVP successifs ;

- et automatisation ensuite seulement lorsque le besoin est stabilise.

10. Cadre méthodologique de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du projet est conduite selon une approche agile, fondee sur des iterations successives.

Elle repose sur :

- la mise en place d’un premier perimetre utile ;

- l’observation des usages reels ;

- des arbitrages successifs ;

- l’enrichissement progressif du socle fonctionnel ;

- la prise en compte des contraintes propres a chaque structure ;

- et une logique de formation continue au fil de la mise en oeuvre.

Le projet est ainsi conduit dans une logique de construction progressive, au plus pres du terrain.

11. Cadre d’intervention

L’accompagnement du projet est porte dans une logique d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA).

Il couvre :

- le cadrage ;

- l’organisation du perimetre ;

- la mise en oeuvre initiale ;

- les ajustements de demarrage ;

- le travail d’arbitrage ;

- et le suivi de coherence du projet.

Dans le cadre du demarrage du projet, un temps d’AMOA est consacre a son accompagnement sur une premiere sequence de 6 semaines, a raison d’une moyenne de 5 heures par semaine, soit 30 heures au total.

Cet engagement est apporte a titre benevole par Doreviateam pour l’amorcage du projet.

12. Cadre économique et technique

Le modele retenu distingue une phase projet et une prise en charge technique récurrente.

12.1. Phase projet

La phase projet couvre :

- le cadrage ;

- le parametrage initial ;

- l’organisation fonctionnelle ;

- l’accompagnement au demarrage ;

- les ajustements lies a la mise en oeuvre ;

- et les enrichissements retenus a l’issue des premiers arbitrages.

12.2. Prise en charge technique recurrente

La prise en charge technique recurrente repose sur une contribution de 17 EUR par mois et par association, versee a Doreviateam.

Elle couvre :

- l’hebergement ;

- la maintenance courante ;

- l’administration technique de base ;

- et la continuite generale de fonctionnement.

Pour deux associations, cela represente 34 EUR par mois, soit 408 EUR par an.

13. Point particulier : documentaire

Le projet comporte un enjeu documentaire important, compte tenu du volume de documents, PDF, photographies, videos et contenus lies aux activites.

Odoo a vocation a couvrir les usages documentaires directement lies a la gestion.

Un espace documentaire partage complementaire pourra etre mis en place dans la suite du projet, selon les arbitrages arretes.

14. Points d’attention de pilotage

La poursuite du projet suppose une vigilance particuliere sur les points suivants :

- maintenir une lecture claire entre LGZ, RGL et CCC, sans confondre rapprochement des usages et fusion de gestion ;

- garder un perimetre de mise en oeuvre progressif, afin d’eviter une extension trop rapide du projet ;

- clarifier le role respectif des outils deja en place, en particulier HelloAsso, Pennylane et les outils de communication du quotidien ;

- preserver une separation lisible des responsabilites, des donnees et des circuits de validation ;

- traiter Cric Crac Cafe comme un sujet specifique, avec son propre rythme de mise en oeuvre ;

- capitaliser sur les elements deja valides sur le lab, sans considerer trop vite qu’ils valent generalisation complete a tous les usages ;

- conserver une logique d’arbitrage successif, afin de ne pas figer prematurement des choix qui doivent encore etre observes dans l’usage reel.

15. Points soumis a decision

Il est proposé au comite de direction de se prononcer sur :

- le cadrage general du projet Odoo ;

- son perimetre autour de LGZ, RGL et CCC ;

- la lecture retenue distinguant LGZ et RGL, avec CCC comme sous-perimetre rattache a LGZ ;

- la base fonctionnelle initiale proposee ;

- le decoupage du projet en lots ;

- la place de HelloAsso comme sous-perimetre fonctionnel utile du projet LGZ / RGL ;

- le cadre methodologique de mise en oeuvre ;

- le principe d’une mise en oeuvre progressive par iterations successives ;

- la poursuite du projet sur la base d’une phase projet chiffree ;

- le cadre technique recurrent reposant sur une contribution mensuelle par association.

16. Conclusion

Le projet Odoo concerne la structuration d’ensemble de LGZ, RGL et CCC, avec une lecture clarifiée :

- LGZ et RGL comme deux structures distinctes ;

- CCC comme sous-perimetre specifique rattache a LGZ ;

- et HelloAsso comme un besoin fonctionnel deja reel pour LGZ et RGL, deja partiellement traduit et valide dans Odoo.

La présente note a pour objet de fixer le cadre general dans lequel le projet peut se poursuivre.

Il est propose au comite de direction d’en valider :

- le principe ;

- le perimetre ;

- la lecture retenue ;

- la methode de mise en oeuvre ;

- et les modalites generales d’accompagnement.

Lien interne de référence

- Lab LGZ-RGL